NAROČNIK:

Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, Davčna številka: SI24685844,

ki jo zastopa župan občine dr. Marko Soršak (v nadaljevanju naročnik)

in

IZVAJALEC:

___________________________________, davčna številka: SI ______________, matična številka: _______________ (v nadaljevanju izvajalec)

sklepata naslednjo

IZVAJALSKO POGODBO

za sanacijo stebra na VŠD Hoče

I. UVODNE DOLOČBE

- člen

- Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel evidenčni postopek o izbiri izvajalca za sanacijo stebra na VŠD Hoče s povabilom k oddaji ponudbe;

- je izvajalec oddal ponudbo št. _____________ z dne _____________;

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik;

- njegova ponudba št. __________ z dne ___________ (v nadaljevanju ponudba) je sestavni del te pogodbe;

- ima naročnik Občina Hoče - Slivnica sredstva za izvedbo naročila zagotovljena na proračunski postavki 0810222 – Unovčitev bančne garancije.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Naročilo zajema manjšo rekonstrukcijo v dveh fazah. Prvo fazo predstavlja sanacijo razpoke, drugo pa ojačitev členkastega vozišča stebra oz. nosilca z jeklenimi profili.

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema ta dela v izvedbo.

3. člen

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu projektom manjše rekonstrukcije izdelovalca Inpro-5 Peter Henčič s.p., marec 2025, popisom del ter ponudbo št. ____________ z dne _____________.

III. ROKI

4. člen

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti najkasneje v roku 15 dni od uvedbe izvajalca v posel, oz. ko bo objekt predan v izvajanje, vsa dela pa zaključiti najkasneje do 01. 7. 2025.

Rok se lahko spremeni le v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila. Spremembo roka mora predhodno potrditi naročnik.

Izvajalec mora predlagati naročniku podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo najkasneje v dveh delovnih dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se lahko rok podaljša, sicer nima pravice do podaljšanja roka.

Za vsako dogovorjeno spremembo pogodbenih rokov bodo pogodbene stranke sklenile aneks k pogodbi.

IV. CENA

5. člen

Pogodbena cena je fiksna in nespremenljiva za celoten čas trajanja pogodbe in znaša:

| Znesek v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| 22% DDV |  |
| znesek v EUR z DDV |  |

V kolikor se tekom izvajanja pogodbe spremeni stopnja DDV, takšno tveganje nosi naročnik.

Cene na enoto mere so nespremenljive do konca del. V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo del, predvideni s ponudbo izvajalca. Izvajalec se obvezuje prevzeta dela izvršiti v obsegu in kakovosti, kot je razvidno iz ponudbe in skladno z vsebino določb te pogodbe.

Nespremenljivost cen pomeni, da je izključen morebitni vpliv sprememb nabavnih cen, materiala in del. Prav tako pomeni, da bo izvajalec v okviru pogodbenih del iz lokacije odstranil vse pri delih nastale odpadke in bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.

V. OBRAČUN IN PLAČILA

6. člen

Izvajalec bo naročniku opravljena dela izstavil e-račun in sicer v višini _____________ EUR z DDV.

Račun bo izvajalec predložil po pisnem prevzemu izvršenih del s strani naročnika, ki ga bo predložil računu ter po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisniku o kvalitetnem pregledu ter po izvršenem končnem obračunu del.

7. člen

Naročnik se obveže račun plačati na 30 dan po prejemu e-računa, na transakcijski račun izvajalca št. SI56 _________________ odprt pri banki ___________________.

VI. OSTALE OBVEZNOSTI

8. člen

Izvajalec potrjuje, da mu je znana lokacija izvedbe del in se odpoveduje vsem zahtevkom iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, prav tako se zavezuje, da bo tovrstne obveznosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe, kvaliteta materialov in izvedenih del, funkcionalnost prostora.

9. člen

Izvajalec se zaveže:

- izvesti vsa prevzeta dela vestno in pošteno, kvalitetno in v roku, dogovorjenem v skladu s to pogodbo, z veljavnimi predpisi in pravili stroke;

- kolikor izvajalec ne bo zagotovil izplačil podizvajalcem za njihova opravljena dela po pogojih, kot jih ima sam z naročnikom, in bi bilo zaradi tega moteno napredovanje del, se zaveže dovoliti, da naročnik sam izvede plačila preko cesijskih pogodb;

- tolmačiti naročniku in njenemu pooblaščenemu predstavniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih obvez;

- tesno sodelovati z naročnikom, oziroma njegovim pooblaščenim predstavnikom, in upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje;

- izvršiti pogodbene obveze gospodarno v korist naročnika;

- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni;

- da bo po opravljenih delih iz lokacije odstranil ves odpaden material ter druge odpadne delce, ki bi lahko ogrožali zdravje uporabnikom prostora;

- da bo vgrajeval le kakovostne materiale v kvaliteti, predvideni s ponudbenim predračunom, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti;

- upoštevati zahteve in navodila naročnika in njegovih pooblaščenih predstavnikov;

- zagotoviti strokovno usposobljene delavce za vodenje, koordiniranje in izvajanje prevzetih obvez;

- imenovati svojega predstavnika in mu dati pooblastila, ki so potrebna, da ga zastopa v okviru pogodbe;

- redno se udeleževati sestankov, ki jih sklicuje naročnik;

- obveščati naročnika o napredovanju del;

- zagotavljati ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom in upoštevati navodila strokovnih oseb, ki jih imenuje naročnik, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost (predmetna obveznost velja za ponudnika in morebitne podizvajalce);

- izvesti vse ostale aktivnosti, ki jih zahteva veljavna zakonodaja, predvsem Gradbeni zakon (GZ-1) in Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1);

- da na svoje stroške ustrezno odstrani vse odpadke, nastale pri izvedbi. Izvajalec odpadkov ne sme odlagati v smetnjake, ki so namenjeni odlaganju smeti VŠD Hoče in OŠ Hoče;

- pripravil dokazilo o zanesljivosti objekta;

- da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z zahtevam s projektne dokumentacije, popisov deli ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

10. člen

Naročnik se zaveže:

- dati na razpolago izvajalcu informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeta dela potrebne;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v zadovoljstvo obeh pogodbenih strank;

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

- urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodb.

VII. KVALITETA DEL

11. člen

Izvajalec jamči za kvaliteto izvedenih del po tej pogodbi 2 leti po uspešno opravljenem prevzemu izvršenih del.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z Obligacijskim zakonikom.

12. člen

V primeru, da bo naročnik ugotovil pomanjkljivosti in napake v času trajanja garancije, bo o tem v najkrajšem možnem roku pisno obvestil izvajalca. Po prejemu takšnega obvestila bo izvajalec v najkrajšem možnem času odpravil pomanjkljivosti in napake, brez, da bi zaradi tega nastali kakršnikoli stroški za naročnika. Izvajalec je dolžan poravnati naročniku vso škodo, ki bi nastala zaradi odprave napak.

Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik bo v tem primeru unovčil menico z menično izjavo.

Izvajalec izjavlja, da daje naročniku polnopravno pravico, da lahko naroča na račun izvajalca delo za odpravo pomanjkljivosti, ki izvirajo iz pogodbenih obveznosti, ki bi se pokazale v garancijskem roku, v kolikor jih izvajalec ne bi odpravil v dogovorjenem roku sam.

VIII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

13. člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika in izvajalca v sedmih (7) dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del. Primopredaja del oz. prevzem del se izvrši takoj po odpravi vseh pomanjkljivosti s kvalitetnega pregleda. Hkrati se izvrši tudi končni obračun izvršenih del.

IX. POGODBENA KAZEN

14. člen

Če izvajalec med izvajanjem pogodbe ugotovi, da so nastale okoliščine, ki onemogočajo storitev v pogodbenem roku, mora takoj o tem obvestiti naročnika ter navesti vzroke ter predvideni čas trajanja okoliščine, ki povzroča zamudo. Naročnik bo v razumnem roku od prejema takega obvestila ocenil nastalo situacijo in po svoji presoji, v primeru da so razlogi za zamudo objektivne narave, podaljšal dogovorjene roke.

Če izvajalec po svoji krivdi ne doseže datumov v rokih, ki so navedeni v 4. členu te pogodbe oziroma v naknadno podaljšanih rokih, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen, ki znaša 5‰ (pet promil) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak dan zamude. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 5 % (pet odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

X. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

15. člen

Izvajalec bo predložil naročniku finančno zavarovanje - menico z menično izjavo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, kot pogoj za veljavnost pogodbe, v roku 10 dni od podpisa pogodbe. Znesek garancije je 10 % od skupne pogodbene cene z DDV. Finančno zavarovanje mora veljati še 30 dni po zadnjem datumu prevzema del.

Naročnik lahko unovči znesek finančnega zavarovanja v celoti ali delno v primeru, če izvajalec v celoti ne izpolni s pogodbo prevzete obveznosti v dogovorjenem roku, kvaliteti in količini.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, storitev, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi finančno zavarovanje oziroma podaljšati njena veljavnost.

Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti se vrne izvajalcu takoj po tem, ko ta naročniku izroči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

XI. GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK

16. člen

Izvajalec bo v roku 10 dni od pisnega prevzema izvršenih del naročniku predložil finančno zavarovanje - dve menici z meničnima izjavama za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost menic mora biti za 10 dni daljša kot znaša garancijska doba po pogodbi, z možnostjo podaljšanja.

XII. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

17. člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je Maja Krajnc.

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je ______________________.

Nadzor nad gradnjo bo izvajal ___________________________.

Projektantki nadzor nad izvrševanjem del bo iz strani naročnika izvrševal:

- Peter Henčič.

XIII. ODSTOP OD POGODBE

18. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primeru, da izvajalec:

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- zamuja z rokom izvedbe in tega ne more nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik.

V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5% pogodbene vrednosti in vso škodo.

Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegove stvari v objektu in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, za plačilo pogodbene kazni unovčiti garancijo.

XIV. KLAVZULE

19. člen

Socialna klavzula

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca.

Protikorupcijska klavzula

Pogodbeni stranki in njeni zakoniti zastopniki izrecno izjavljajo, da v postopku sklepanja in izvajanja te pogodbe ni prišlo in ne prihaja do nikakršnih dejanj, ki bi bila v nasprotju z veljavno  zakonodajo in/ali imajo znake koruptivnih dejanj. V primeru, da se pri postopku sklepanja ali izvajanja te pogodbe ugotovi, da so se zgodila koruptivna dejanja, potem se šteje predmetna pogodba za nično in brez učinka v pravnem prometu, kar se zgodi v trenutku, ko je zoper posameznika ali zoper pravno osebo, ki je pogodbena stranka oz. njen zakoniti zastopnik, vložena pravnomočna obtožba oz. obtožni predlog.

XVIII. OSTALA DOLOČILA

20. člen

Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna dodatna in več dela, ki mu jih bo pisno naročil naročnik. V primeru posebnega pisnega naročila, se dodatna dela obračunajo po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna za postavke, ki niso zajete v ponudbenem predračunu, pa po cenah izračunanih iz priloženih kalkulacijskih osnov. Te cene morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naročnika.

Za ta dela se sklene aneks k tej pogodbi, v katerem se tudi določi morebitno podaljšanje ali skrajšanje pogodbenega roka.

XIX. REŠEVANJE SPOROV

21. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču pa bo v sporih odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

XX. KONČNE DOLOČBE

22. člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Sestavljena je v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

| _________, dne | Hoče, dne |
| --- | --- |
| Štev. pogodbe izvajalca:____________ | Štev. pogodbe naročnika: 43001-23/2025 |
| Izvajalec: | Naročnik: |
| _______________ | Občina Hoče-Slivnica |
| direktor | Župan |
| ________________________ | Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. |